大亚湾开发区对已满足使用功能的公建、工业项目单位工程开展单独竣工验收工作指引

（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步深化“放管服”改革，提高我区工程建设领域审批工作效能，打造一流的营商环境和政务服务环境，根据《国务院关于开展营商环境创新试点的工作意见》《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》（建办〔2023〕48号）和惠州市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室《关于继续试行对已满足使用功能单位工程开展单独竣工验收的通知》（惠建改办〔2023〕36号）精神，推动并规范大亚湾开发区对已满足使用功能的工业、公建项目单位工程开展单独竣工验收工作，制定本工作指引。

第二条 本指引所称单位工程，是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物；所称对已满足使用功能的单位工程开展单独竣工验收，是指在同一个建筑工程施工许可证中，在符合项目整体质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，对满足使用功能的单位工程，可单独开展竣工联合验收。

第三条 单独竣工验收的划分应具备以下条件：

（一）具备独立使用功能的公建、工业项目（如学校、医院、办公、商业、厂房、仓库等）；

（二）有独立分隔的区域、出入通道和独立的设备系统；

（三）与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔；投入使用部分的各项消防设施能够独立运行；消防车通道、登高救援场地等能够正常使用；

（四）项目验收范围内的道路、室外排水设施、地下车库需满足使用条件；

（五）涉及防空地下室建设的，划分时应保持人防工程完整性；

（六）其他规范、规定要求须具备的条件。

第四条 单独竣工验收的验收方法、程序、要求参照联合验收执行。

第二章 申请及办理程序

第五条 建设单位拟申请需进行单独竣工验收的工程，应在申请单独竣工验收前，由建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位按要求对已满足使用功能的单位工程范围进行划分和确定，并通过图示方式明确验收范围向区城乡建设和综合执法局、区自然资源分局及区建设工程质量、安全监督机构申请。区城乡建设和综合执法局、区自然资源分局及区建设工程质量、安全监督机构对书面申请进行审核，符合要求的，同意建设单位组织有关单位进行单独竣工验收。

第六条 建设单位申请单独竣工验收时，申请资料应与其确定划分的验收范围相符，并同时提交此前申请单独竣工验收的申请及图示附件。

第七条 同一个建筑工程施工许可证中，所有单位工程均完成竣工验收后，建设单位应在法定时限内完成竣工验收备案。

第三章 安全管理责任要求

第八条 建设单位在单独竣工验收的工程完工后应与其他在建工程严格落实好安全防护隔离措施，并向区建设工程安全监督机构申请该单独竣工验收工程安全终止监督并作出安全管理责任承诺，待同一个建筑工程施工许可证中所有单位工程都完成竣工验收后统一办理项目安全评价书。

第九条 单独竣工验收的工程竣工交付后，其范围内的安全生产责任由其使用单位、管理单位负责。

第四章 附则

第十条 本指引未尽事宜，以相关法规规定为准。

第十一条 本指引自发布之日其施行，有效期一年，由区城乡建设和综合执法局作出解释。