大亚湾儿童公园配套服务(游乐)

项目实施计划

大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

二〇一九年十月

目 录

1	项目设立计划	2

1.1项目名称	2

1.2项目位置	2

1.3建设内容	2

1.4项目定位	2

1.5项目运作模式	3

1.5.1社会资本方资格条件	3

1.5.2建设期	3

1.5.3使用期限	4

1.5.4绿化养护管理内容和质量标	4

2  项目实施方案流程	4

3  项目运营管理方案	5

3.1.1项目监管	5

3.1.2监管范围	5

3.2行政监管	5

3.3履约管理	5

3.4绩效评价	5

4  公众意见征求	6

5  附图	8

大亚湾儿童公园配套服务（游乐）项目实施计划

一、项目设立计划

1.1项目名称

大亚湾儿童公园配套服务（游乐）项目 ，简称大亚湾儿童公园游乐项目。

1.2项目位置

项目位于大亚湾儿童公园，东临龙山七路，西临龙山六路，东北面是居住区，南为厂房。

1.3建设内容

本项目属城市公园配套服务项目，拟使用面积51020.14㎡，其中硬底化平地9300.20㎡，绿地10000㎡，山地27655.20㎡，水域2772.64㎡，建筑面积1292.10㎡。项目位于大亚湾儿童公园内，主要用于以下项目：游乐项目、科普馆、青少年活动中心、亲子乐园、萌宠乐园、户外拓展、培训、餐饮、零售等，游乐设施不少于15套，公益性健身器材不少于10套等，项目总投资额度不低于10000万元。

1.4项目定位

以场地原有的山水格局为机理，依靠自身独特优美的自然环境和位于滨海休闲度假区的优势，满足大亚湾儿童、居民休闲游憩需要，带动周边市区儿童、居民的休闲旅游，吸引更多深莞惠甚至国内外游客来惠州游玩，全面整合旅游资源，培育精品旅游，打造特色旅游品牌。

1.5项目运作模式

根据《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》引入社会资本方投资、建设、运营公园游乐项目服务设施，自负盈亏，并全面负责游乐项目区域安全等问题。项目以公园租地、管养相抵扣的模式引入社会资本，负责全公园养护管理内容。

1.5.1社会资本方资格条件

参与本项目的社会资本应同时具备下述条件：

1、在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，取得工商营业执照且经营范围包含本次经营相关内容。

2、投标人拥有投资和运营管理基础设施项目的能力，资信情况良好，拥有运作本项目所需的财务实力。

1.5.2建设期限

建设期为2年（含试运营期），自依法确定为经营主体之日起计算，按中标方规划内容在拟定红线内建设，建设完成由业主委托第三方评估机构进行评估，确保足额、保质保量完成本项目，经验收合格取得相关资质后，可投入试运营。同时，负责全园养护、管理工作。

1.5.3使用期限

运营期限为20年，在运营期内，负责项目运营维护，不间断地提供可用性服务，建立安全管理系统，制定和实施安全演习计划，制定应急处理预案等措施，保证项目安全运营，接受区管委会和相关部门对项目运营的监督，在发生紧急情况时，为政府统一调度、临时接管或征用项目设施提供协助。

1.5.4绿化养护管理内容和质量标准

（一）养护管理内容：

公园养护管理的内容包括公园绿道内现有绿化、水域、设施及养护管理期内在现有绿地养护范围新增的绿化、水域及设施等。

（二）绿化补种、恢复、迁移更换：

（三）养护管理质量标准，按《惠州市园林绿化养护管理规范》所规定的一级养护标准执行。

（四）检查验收及奖惩办法

检查验收按《大亚湾区园林绿化养护管理检查验收暂行办法》执行。奖惩办法按《惠州市园林绿化养护管养规范》和《大亚湾区园林绿化养护管理检查验收暂行办法》检查评比内容进行奖惩。

二、项目实施方案流程

按需求设立项目实施方案→公众参与公告→专家论证→园林部门备案→依法确定经营主体→按合同实施→监管和移交。

三、项目运行管理方案

3.1项目监管

3.1.1监管人

本项目由大亚湾经济技术开发区管理委员会授权区公用事业管理局负责本项目投资运营日常具体事宜的监管协调。项目运营期内，大亚湾经济技术开发区管理委员会可委托相关机构针对社会资本的运营状况，组织定期或不定期的满意度调查。

3.1.2监管范围

区公用事业管理局监管的主要内容如下：运营期承担日常运营服务、安全服务、优质服务的监管协调。

3.1.3监管方式

本项目监管方式主要包括行政监管、履约管理等。

3.2 行政监管

行政监管是行政机关根据法律、法规授予的行政权力，对社会资本、从业人员和各相关方实施监督、检查、奖惩、勒令整改等一系列行为的统称。

3.3 履约管理

履约管理是基于政府与社会资本间的合同关系实现的。其按照项目协议约定，督促社会资本落实相关承诺。监管方式的效力并非来自行政权力，而是政府与社会资本双方基于平等的民商事合同关系共同协商的结果。

3.4 绩效评价

（1）构建科学合理的项目绩效评价指标体系和评价方法，全面考核社会资本在运营管理水平和运营管理能力方面的绩效，并与政府运营维护补贴相挂钩。

（2）社会公众是运营服务产品的直接使用者，通过提供热线、互联网等平台，引导社会公众主动参与运营服务评价，借助公众平台的信息公开和信息宣传，推进运营绩效的评价。

四、公众意见征求

4.1 征求公众意见的范围和主要事项

征求项目周围单位、专家、群众等对本项目的意见和建议。征询主要事项：1、完善儿童公园配套服务（游乐）项目计划；2、实施以配套服务项目代管理儿童公园的方式；3、政府和行业主管部门监管的模式运营管理。

4.2公众提出意见的主要方式

本次公示时间为发布日起7个工作日，公众可采取向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件、电话等方式，发表对项目的意见和看法。实施单位将真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议反馈论证部门。

4.3单位及联系方式

单位名称：大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

地址：大亚湾经济技术开发区中兴五路128号

联系人：王工

联系电话：0752-5531296，13725046460

邮箱：dyw5531280@126.com

2019年 月 日

附图：大亚湾儿童公园配套服务（游乐）项目拟用地图