附件1

- 大亚湾区户外广告专项整治工作方案

根据市委、市政府和区委、区管委会年度重点工作部署及相关法律法规规章的规定，为进一步做好我区户外广告专项整治和规范管理工作，对标“国内一流城市”，全面提高城市形象和品位，结合工作实际，制定本方案。

一、工作目标

在前期户外广告（招）牌专项整治取得成效的基础上，迅速在全区范围开展为期7个月的专项整治行动，对我区户外广告（包括户外广告设施、户外广告内容）仍未有效解决的问题依法组织全面清理整顿，在我区户外广告专项规划出台前，初步构建户外广告的规范有序管理机制，使户外广告成为展示我区经济社会和精神文明建设成果的窗口和名片，助力我市建设国内一流城市。

二、工作原则

（一）各司其职，拆管结合。各单位要做好各自行业领域内的广告牌、路名牌、指示牌和宣传牌等户外广告清理整治工作，各街道办要切实落实属地责任，严厉整顿各街道办广告乱象，督促辖区内各有关单位全力做好专项整治工作，坚持做到清理拆除和完善管理相结合。

（二）迅速行动，依法行政。各单位要严格按照时间节点迅速落实整改事项，并严格遵循相关法律、法规和规定，确保整治工作安全有序开展。

（三）治标先行，着眼规范。在近期完成全面整治的基础上，研究制定我区户外广告（招）牌的设置管理办法，构建科学管用的户外广告（招牌）管理制度体系，建立职责明晰、任务明确的常态管控工作机制，实现规范统一管理。

三、组织机构

为有效推动户外广告专项整治工作的开展，成立户外广告专项整治工作专班。

成员由各相关单位分管负责同志组成。工作组下设三个督导组，由执法分局和各街道办分管领导牵头，统筹指导督促各有关成员单位执行专项整治行动任务。

四、整治范围及标准

（一）整治范围及时间

此次户外广告专项整治范围为全区，集中整治时间从2020年5月22日至6月26日，巩固提升时间从6月27日至12月31日。

（二）整治标准

1．市政设施（道路名牌、指示牌、照明设施、交通安全设施、公共座椅、电力设施等）不得设置户外广告设施，现有的依法予以拆除。

2．市政广场、城市道路绿化带、行道树、公园绿地等不得设置任何广告设施，现有的依法予以拆除。

3．设有户外广告设施的公交站亭原则上统一外观设计，（特色站点设计另行说明），由区公用事业局核准同意后，报区执法分局审核备案，广告内容需经广告监督管理部门审核批准，现有的依法予以整改，设施残旧破损的要做好修复维护。

4．水利工程管理范围内不得设置任何广告设施，现有的依法予以拆除。

5．书报刊亭（包括邮政报刊亭、残联爱心亭）等不得发布广告，现有的依法予以清理整改，并做好设施修复维护。

6．通讯设施不得用于发布行业自营范围以外的商业广告，现有的依法予以清理整改；通讯运营商基于5G等技术运用及推广需设置或升级改造有关设施涉及户外广告功能的，需将相关设计、维护管理方案报辖区城管执法部门审核备案。

7．建筑工地围蔽严格按照区住建局出台的统一标准设置，不得发布商业广告，现有的依法予以清理整改，设施残旧破损的要做好修复维护。

8．各街道办对未经户外广告主管部门批准擅自设置的广告牌、公示栏、宣传栏依法予以拆除。

9．政府储备土地围挡应充分考虑按照“拆挡透绿”要求做好围挡整改提升和绿化美化工作，不得发布商业广告，现有的依法予以清理整改。

10．其他未经批准擅自设置或影响市容环境的户外广告设施（包括标识牌、指示牌等），由区执法分局认定后依法予以拆除；涉及纠纷问题的，由执法分局和属地街道办牵头，依法予以处理。

五、职责分工

（一）区执法分局：负责牵头本次户外广告专项整治和规范管理工作，制定工作方案，统筹协调开展专项整治行动，组织专项督导，落实监督考评。负责户外广告设施的审批、执法工作，出台各类型户外广告设施的设置规范和管理标准，依职责审核相关户外广告设施的设计和维护管理方案等。

（二）区督查办：负责督查各有关单位落实清理整治工作情况；对整治工作进展缓慢，未按规定要求和时间完成专项整治任务的部门和单位，及时进行通报、约谈，确保户外广告专项整治工作落实到位。

（三）区宣教局（文明办）：负责做好文明创建等公益广告、政治类宣传内容的发布、监督、指导等工作；配合制定户外广告（招牌）设置管理办法；协助做好户外广告专项整治的宣传工作；6月初出台山水风景图库，并向社会公布，作为各级各部门及社会企业发布公益宣传的素材。

（四）区工贸局：配合督促全区规模以上行业工贸企业用地范围内违法广告标牌设施整治工作。

（五）区民政局：负责做好道路名牌、道路指示牌等发布商业广告的清理整治、设施修复等工作；负责“爱心书报刊亭”发布广告的清理整治工作。

（六）区公安局：负责交通安全设施上的广告及与交通管理无关内容的清理整治工作；配合相关部门做好户外广告整治拆除现场的公共交通秩序管理。

（七）区国土分局：负责国有储备土地围挡的整治工作。

（八）区交通运输局：负责做好公交站牌、公交车体、汽车站、交通建设工程施工围蔽等区域发布广告的整治及相关设施的修复；协调指导高速公路经营管理公司做好高速公路用地范围内不当广告标牌设施的清拆和后续管控工作。

（九）区社管局：负责农业、林业和水利管理范围内的户外广告整治工作；配合相关部门开展整治工作。

（十）区住建局：负责本部门审批的建筑工地围蔽的广告整治及设施修复工作；督促各建设项目开展建筑工地围蔽清理整治工作。

（十一）区市场监管局：负责加强户外广告发布内容的行政审批和执法监督，防止出现淫秽、迷信、恐怖、暴力、欺诈以及其他不文明、不健康的内容，依法查处违法违规行为；配合制定户外广告（招牌）设置管理办法；协助相关部门开展清理整治行动。

（十二）区公用事业局：负责做好管理区域内（包括道路绿化带、行道树、公园绿地、照明设施、公共座椅等）的户外广告整治工作；本部门实施的市政及园林绿化工程施工围蔽的广告整治及设施修复工作；按要求向我区户外广告主管部门报备公交站亭广告设计及维护管理方案；负责惠民自行车停放亭及附属充值亭、惠民亭、报刊亭等的整治工作；做好所涉市政设施、园林绿化的维护管理。

（十三）区旅游局：负责旅游景区、酒店、旅游设施的户外广告、标志标识等方面的整治工作。

（十四）区海洋与渔业分局：负责渔港、渔业船舶及海域等区域户外广告的整治及相关设施的修复。

（十五）区房管局：协调房地产项目围挡广告和楼面广告整治工作。

（十六）区代建局：负责本部门管理项目的户外广告整治工作；配合相关部门开展整治工作。

（十七）区环卫局：负责清理环卫设施的户外广告、标志标识的清理整治工作，规范垃圾分类等环卫标语广告牌设置工作。

（十八）区邮政局：负责本部门管理的书报刊亭广告的整治工作。

（十九）区供电局：负责做好电力设施上广告的清理整治工作；配合相关部门开展整治工作。

（二十）区城投集团、石化集团、港业公司：负责做好本集团的建设工程项目工地围蔽的广告清理整治工作。

（二十一）各街道办：负责牵头本地除区直行政事业单位管辖范围外的户外广告清理整治工作，依法组织查处并拆除各种违法广告设施（含高速公路用地范围以外的违法广告标牌设施）；督促各村（社区）清理未经批准擅自设置的各类广告牌。

（二十二）各通讯运营：负责做好各类电话亭、5G 站点等设施上广告的整治和日常维护管理工作，按要求向区城管执法局报送维护管理方案。

六、实施步骤

此次户外广告专项整治按四个阶段分步实施：

## （一）宣传发动和摸底排查阶段（2020年5月22日—5月28日）

通过电视、广播、报刊、网络等媒体，采取新闻或专题报道等形式对户外广告专项整治工作进行广泛宣传，提高市民的知晓度，引导市民主动支持并参与整治工作，营造良好的社会氛围。

各部门根据职责分工，对责任范围内的户外广告组织排查摸底，形成本部门的户外广告清单；加强与广告业主、广告经营者和广告发布者的沟通协调，做好宣传教育工作，确保后续清理整治行动顺利开展。

## （二）清理整治阶段（2020年5月29日—6月15日）

各部门各街道对照工作标准，于6月10日前全面完成清理整治，整治前后均需拍照存档、比对，便于检查。设有户外广告设施的公交站亭的外观设计方案于6月5日前报区执法分局审核备案；相关通讯设施的设计、维护管理方案于6月5日前报区执法分局审核备案。

督导组将对各部门各街道清理整治情况进行全面现场检查，对未按时完成整改、未达到“拆管结合”要求的，将严肃追究其责任，并由区督查办强制督促整改；对确实无法按时完成任务的，报专项整治工作小组对相关情况进行汇总并研究处理，确保整治工作做实做细，无遗漏、无死角。

## （三）检查验收阶段（2020年6月16日—6月26日）

区督查办牵头组织成立检查验收工作组，对户外广告专项整治情况进行检查验收，并将检查验收情况报区管委会，对工作开展不力、整改落实不到位、影响整改成效的单位予以通报。突出媒体、群众的监督评价作用，通过问卷调查、实地走访等形式开展市民满意度调查，将其作为整治工作成效的重要评价指标之一。

## （四）巩固提升阶段（2020年6月27日—12月31日）

区执法分局会同区宣教局（文明办）和区市场监管局研究制定户外广告（招）牌的设置管理办法，构建科学管用的户外广告（招牌）管理制度体系，建立职责明晰、任务明确的常态管控工作机制，实现规范统一管理，促进城市管理提升，推动户外广告行业健康有序发展。

七、工作要求

（一）提高思想认识。各单位、各街道要进一步提高政治站位，充分认清户外广告专项整治和规范管理工作的重要性和紧迫性，以高度的责任感和强烈的事业心开展各项工作，确保各项任务顺利完成。

（二）迅速部署落实。迅速开展宣传发动，营造“人人知晓、人人参与”的浓厚氛围。各单位要迅速行动，全面摸排问题并迅速落实整改。同时要加强协作，密切配合，共同做好户外广告专项整治和规范管理工作。

（三）坚持文明安全。户外广告整治过程中，各单位要坚持依法行政，文明执法。拆除过程要严格做好安全防范措施，拆除后要按要求进行恢复，消除安全隐患，杜绝继续影响市容观瞻的情况，确保整治工作安全、文明、有序。

（四）强化考评问责。各单位要认真抓好抓实此项工作，责任到人。加强监督考评，推动各项工作任务落实到位。对工作中出现失职、渎职、过失等情况而影响工作进度和成效的单位和个人，严肃追究相关责任。

（五）加大宣传力度。各单位要根据方案，扎实推进舆论宣传工作，积极应对群众诉求。利用政务网站、短信、微信公众号、社区宣传板等多种渠道，加大宣传力度，营造良好舆论氛围。

（六）加强信息报送。各单位要加强信息报送工作，指定专人负责，按要求填报《全区户外广告排查登记表》，区邮政局、民政局则报送本单位书报刊亭的详细情况（附清单）；各单位于6月11日前报送自行整改工作情况。

全区户外广告排查登记表（区直部门填写）

| 序号 |  | 详细地址 | 广告类别 | 数量 （块） | 规格（㎡） | 建设单位（个人） |  | 使用单位（个人） |  | 主要问题 | 是否需要整改 | 整治前照片（可附后） | 整治后照片（可附后） | 其他情况 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 名称 | 联系人及联系方式 | 名称 | 联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：1.户外广告类别包括路名牌、指示牌、交通站亭广告、工地围蔽广告、公交车体广告、建筑立面广告、落地广告、楼顶广告、墙体广告、立柱广告等。 2.主要问题一栏可参考方案中的“整治标准”部分进行填写，如：路名牌张贴商业医疗广告、公交车体发布商业医疗广告、建筑工地围蔽发布商业广告等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

全区户外广告排查登记表（各街道办填写）

| 序号 | 详细地址 |  | 广告类别 | 数量 （块） | 规格（㎡） | 是否 有审批手续 | 建设单位（个人） |  | 使用单位（个人） |  | 是否需要整改 | 整治前 照片（可附后） | 整治后 照片（可附后） |  | 其他情况 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 联系人及联系方式 | 名称 | 联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：户外广告类别包括落地广告、楼顶广告、墙体广告、立柱广告等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |